LUBRIKCA C.A.

Resumen Ejecutivo de Auditoría Administrativa

Discrepancias contables, causas y guía de remediación paso a paso

Ciclo Orden de Venta → Precio → Entrega → Factura → Cobro · Período feb–jun 2026 · Emitido 2026-06-27

Aviso: este documento sintetiza nueve análisis de datos exportados de Odoo y hojas operativas. Asiste el cierre contable; no sustituye la revisión de un contador. Donde la información disponible no permitió verificar algo, se indica explícitamente.

Contenido

# 1. Resumen ejecutivo

El ciclo de ingresos de la empresa (venta, precio, entrega, factura, cobro y pago) está completo y razonablemente ordenado: el 81% de los precios facturados coincide con las listas vigentes y el 87% de las líneas vendidas tiene su entrega registrada. El problema no es el origen de las ventas, sino el CIERRE: la cobranza y su registro contable no cuadran entre sí, y la hoja de Cuentas por Cobrar no refleja con fidelidad lo realmente cobrado.

Situación de cartera al corte: de US$ 391.479 facturados (con descuento), se han cobrado US$ 172.628 (44%), quedando un saldo pendiente de US$ 220.496, de los cuales US$ 92.038 ya están vencidos.

| Indicador | Valor | Indicador | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Órdenes evaluadas | 493 | Órdenes pagadas | 150 |
| Facturado (US$) | 391.479 | Órdenes parciales | 152 |
| Cobrado (US$) | 172.628 | Órdenes pendientes | 160 |
| Saldo pendiente (US$) | 220.496 | Órdenes sobrecobradas | 31 |
| % cobrado | 44% | Clientes con saldo | 241 |

Antigüedad del saldo (US$): por vencer 50.418 · 1–30 días 78.040 · 31–60 días 49.341 · 61–90 días 35.653 · más de 90 días 7.043.

Diagnóstico: las discrepancias contables se concentran en cuatro focos — (1) la cobranza operativa y Odoo no están conciliados, (2) la hoja de CxC tiene montos cobrados incorrectos, (3) hay pagos duplicados, en cero, en borrador y con moneda mal asignada, y (4) faltan los enlaces que unen pago, factura y orden. Ninguno es estructuralmente grave; todos son corregibles con el plan de la Sección 4.

# 2. Mapa de discrepancias contables y sus causas

La tabla resume cada discrepancia detectada, su magnitud, la causa raíz más probable y el reporte de soporte donde está el detalle caso por caso.

| Discrepancia | Qué no cuadra | Magnitud | Causa raíz probable |
| --- | --- | --- | --- |
| Cobranza vs Odoo | Abonos en la hoja Cobranza sin pago en Odoo, y pagos en Odoo sin cobranza | 82 y 101 | Pagos registrados en un sistema y no en el otro; captura manual en paralelo sin conciliar |
| CxC vs cobro real | 'Monto Pagado' de la hoja CxC ≠ suma real de abonos por orden | 12 órdenes | Hoja de CxC actualizada a mano; quedó desfasada del cobro real (p. ej. S00214: 6.561 vs 282) |
| Sobrecobros | Órdenes con cobrado mayor al total (saldo negativo) | 31 órd. / US$ 1.643 | Pago aplicado a la orden equivocada o cobro de más |
| Pagos duplicados | Mismo pago cargado dos veces | 4 Odoo + 12 Cobranza | Doble captura; el mismo abono en dos diarios/bancos |
| Moneda de pago | Pago con moneda VES en Odoo y USD en Cobranza, o método que no concuerda con la moneda | 15 + 2 casos | Selección equivocada de moneda/método al registrar |
| Pagos vacíos/borrador | Pagos en cero y pagos sin confirmar | 6 ceros + 23 borrador | Registros de prueba o incompletos no depurados |
| Precio facturado | Precio fuera del rango de las listas vigentes | 40 órd. / 57 líneas | Columna de precio equivocada (Sinoco) y 1 error grave: S00162 (monto VES en campo USD) |
| Entregas | Factura emitida sin salida de inventario | 63 líneas / 39 órd. | Facturado sin despachar, o despacho no registrado en inventario |
| Notas de crédito | NC sin justificación verificable en los datos | 6 (≈ −2,1 MM VES) | Reversos/NC sin soporte documental adjunto |
| Maestro de clientes | Un mismo cliente con varias escrituras | 14 grupos + 5 pares | Falta de normalización; parte los saldos de un cliente |

# 3. Las igualdades que deben cumplirse para que todo cierre

Antes de corregir, conviene fijar las cuatro identidades contra las que se valida el cierre. El objetivo de la Sección 4 es que estas cuatro se cumplan para todas las órdenes y clientes.

- Por orden: Total con descuento − Notas de crédito = Cobros aplicados + Saldo. El saldo nunca debe ser negativo.

- Contable vs operativo: Cada pago de la hoja Cobranza debe existir en Odoo con el mismo cliente, fecha, monto y moneda (y viceversa).

- Hoja CxC: El 'Monto Pagado' de cada orden debe igualar la suma de los abonos enlazados por su Nº de orden.

- Factura: El 'Estado en pago' de cada factura publicada debe reflejar los pagos realmente conciliados a ella.

# 4. Guía de remediación paso a paso

El orden importa: primero se limpian los datos base, luego se concilian los pagos, después se corrigen factura/precio/entrega y por último se cierra y se instalan controles. Hacerlo en otro orden genera retrabajo.

## Fase A — Limpieza de datos base

Paso 1. Depurar borradores y registros vacíos

Por qué: Los 23 pagos en borrador, 6 pagos en cero y 113 facturas sin número inflan los conteos y ensucian cualquier conciliación.

- Revisar cada pago en estado Borrador: confirmarlo (si el dinero entró) o eliminarlo.

- Eliminar los 6 pagos en cero (sin cliente/monto).

- Decidir por cada factura sin número: publicarla o descartarla. No se concilia nada con borradores.

Soporte: Auditoria_Anomalias_Pagos.xlsx (hojas 'Pagos en cero', 'Pagos Borrador')

Paso 2. Eliminar pagos duplicados

Por qué: Un pago contado dos veces sobreestima la cobranza y descuadra el saldo del cliente.

- Odoo: revisar los 2 grupos (Auto Servicios HN 6972 — mismo monto en Banco de Venezuela y Bancamiga; INVERSIONES MI LINDA YEMAIRE — dos veces el mismo Bancamiga). Anular el duplicado y dejar uno.

- Cobranza: depurar las 12 filas duplicadas (6 grupos).

Soporte: Auditoria_Anomalias_Pagos.xlsx ('Duplicados Odoo', 'Duplicados Cobranza')

Paso 3. Corregir la moneda y el método de los pagos

Por qué: Un pago en VES marcado como USD (o al revés) distorsiona el equivalente en dólares y, por tanto, el saldo.

- Resolver los 15 pagos donde Odoo dice VES y Cobranza dice USD (montos redondos típicos de dólares): definir la moneda correcta y unificarla en ambos sistemas.

- Corregir los casos de método inconsistente: Antonio Terán (220.059 con método 'Efectivo USD') y Edgar salas (25 con 'Efectivo VES'), y revisar las 5 filas USD con montos altos.

Soporte: Auditoria_Anomalias_Pagos.xlsx ('Moneda Odoo vs Cobranza', 'Cobranza moneda-metodo')

Paso 4. Unificar el maestro de clientes

Por qué: Si un cliente aparece con varias escrituras, su saldo queda partido y el estado de cuenta es engañoso.

- Consolidar los 14 grupos de variantes exactas (dobles espacios, acentos, 'C.A.') y revisar los 5 pares similares (Williams/Wuilliams Bastidas, Neykel/Nyekel Quevedo, etc.).

- Dejar un único nombre canónico por cliente y reapuntar las órdenes/pagos.

Soporte: AUDITORIA_CxC.md (sección 5.5) y auditoria_soporte/G_clientes_*.csv

## Fase B — Conciliación de pagos y cobranza

Paso 5. Conciliar Cobranza ↔ Odoo hasta que cuadren

Por qué: Es la discrepancia central: el dinero registrado operativamente no coincide con el contable.

- Registrar en Odoo los 82 abonos que están en Cobranza pero no en Odoo (cobro operativo sin asiento).

- Registrar en la hoja Cobranza (o justificar) los 101 pagos que están en Odoo y no en Cobranza; empezar por los 12 en Borrador.

- Meta: que cada abono exista en ambos sistemas con mismo cliente, fecha, monto y moneda.

Soporte: Enlace_Pago_Orden_Factura.xlsx ('Cobros no en Odoo'); AUDITORIA_CxC.md (Comparación A)

Paso 6. Aplicar los pagos no conciliados a sus facturas

Por qué: Hay facturas marcadas 'Sin pagar' cuyo cliente sí pagó: el dinero está, pero no se aplicó a la factura.

- Revisar las 20 facturas 'Sin pagar' cuyo cliente tiene pagos en Odoo (p. ej. SPACARS factura 193, AGROPECUARIA EL TORO factura 155).

- Conciliar cada pago con su factura usando el Nº de orden de la hoja Cobranza como puente.

Soporte: Auditoria_Facturas_Publicadas_vs_Cobranza.xlsx ('SinPagar con pagos cliente')

Paso 7. Corregir el 'Monto Pagado' de la hoja CxC

Por qué: La hoja de CxC reporta cobros incorrectos en 12 órdenes; el saldo del cliente sale mal.

- Sustituir el 'Monto Pagado' de esas 12 órdenes por el cobrado real (suma de abonos por Nº de orden). Casos grandes: S00214, S00294, S00183, S00017.

- Idealmente, alimentar la hoja CxC automáticamente desde la cobranza enlazada, no a mano.

Soporte: Enlace_Pago_Orden_Factura.xlsx ('Discrepancia vs CxC')

Paso 8. Resolver los sobrecobros

Por qué: 31 órdenes tienen saldo negativo: el cliente pagó de más o el pago se aplicó a la orden equivocada.

- Por cada sobrecobro, decidir: reasignar el excedente a otra orden pendiente del mismo cliente, dejarlo como anticipo, o devolverlo.

- Confirmar que tras la reasignación ningún saldo queda negativo.

Soporte: Enlace_Pago_Orden_Factura.xlsx ('Sobrecobros'); Estado_Cobranza_por_Orden.xlsx

## Fase C — Factura, precio y entrega

Paso 9. Corregir el error crítico de precio (S00162)

Por qué: Esta orden tiene montos en VES cargados en el campo de precio en USD (precios de decenas de miles): contamina cualquier total.

- Reemitir o corregir las 4 líneas de S00162 con el precio USD correcto de lista.

Soporte: Auditoria_Precios_OrdenesVenta.xlsx (severidad CRÍTICA)

Paso 10. Revisar las órdenes con precio fuera de lista

Por qué: 40 órdenes se facturaron por encima/por debajo de la lista vigente; afecta margen e ingresos.

- Priorizar las de severidad ALTA (p. ej. código 0093 facturado +39%).

- Revisar el patrón de productos Sinoco facturados ~3% sobre su lista (parece columna de precio equivocada).

- Emitir nota de crédito o de débito según corresponda.

Soporte: Auditoria_Precios_OrdenesVenta.xlsx

Paso 11. Regularizar las entregas pendientes

Por qué: 63 líneas en 39 órdenes están facturadas pero sin salida de inventario: factura sin despacho.

- Por cada una: despachar y registrar la salida, o anular/ajustar la factura si la venta no se concretó.

- Nota: el inventario solo tiene salidas; no hay registro de devoluciones, así que estas deben documentarse aparte.

Soporte: Auditoria_Entregas_vs_OrdenesVenta.xlsx ('Pendiente por Entregar', severidad ALTA)

Paso 12. Documentar y justificar las notas de crédito

Por qué: Las 6 NC (≈ −2,1 MM VES) no tienen soporte verificable en los datos.

- Adjuntar a cada NC su motivo y respaldo (devolución, error de facturación, descuento autorizado).

- Confirmar que cada NC reduce el saldo de la factura/orden correcta.

Soporte: AUDITORIA_CxC.md (Comparación E); Auditoria_Facturas_Publicadas_vs_Cobranza.xlsx ('NC y revertidas')

## Fase D — Cierre y controles para que no se repita

Paso 13. Validar las cuatro igualdades de cierre

Por qué: Es la comprobación final: si las identidades de la Sección 3 se cumplen, la cartera cuadra.

- Recorrer orden por orden y cliente por cliente verificando: Total − NC = Cobrado + Saldo, con saldo ≥ 0.

- Cuadrar el total: Cobranza = Pagos Odoo; CxC.Monto Pagado = abonos enlazados.

Soporte: Estado_Cobranza_por_Orden.xlsx; Estado_Cuenta_por_Cliente.xlsx

Paso 14. Instalar el enlace pago ↔ factura ↔ orden en Odoo

Por qué: La causa de fondo de casi todo es que los pagos no traen número de factura ni de orden, así que la conciliación es manual y propensa a error.

- Al registrar un pago, conciliarlo en Odoo contra la factura/orden (campo de conciliación de account.move.line).

- Exportar a futuro el campo que une pago–factura–orden para auditar 1:1, sin depender de cliente+fecha+monto.

Soporte: Recomendación estructural (Enlace_Pago_Orden_Factura.xlsx, limitaciones)

Paso 15. Reglas de captura para prevenir las anomalías

Por qué: Evita que reaparezcan duplicados, ceros y errores de moneda.

- Validación de moneda/método en la hoja de cobranza (que el método concuerde con la moneda).

- Separar las series de numeración de facturas y notas de crédito (hoy se solapan).

- Prohibir guardar pagos en cero; revisar borradores antes de cada cierre.

Soporte: AUDITORIA_CxC.md (Fase 2)

# 5. Prioridad recomendada de ejecución

Si hay que empezar por algo, este es el orden de mayor impacto y menor esfuerzo:

- 1. Pasos 1–3: depurar borradores, duplicados y moneda (rápido, desbloquea todo lo demás).

- 2. Paso 5: conciliar Cobranza ↔ Odoo (es la discrepancia central de US$ — 82 + 101 registros).

- 3. Pasos 6–8: aplicar pagos, corregir CxC y resolver sobrecobros (recupera cartera real).

- 4. Paso 9: corregir S00162 (error crítico aislado).

- 5. Pasos 10–12 y 13–15: precio, entregas, NC, cierre y controles.

# Anexo — Reportes de soporte

Todos en la carpeta Info_Odoo\Resultados_Auditorias. Cada hallazgo de este resumen tiene su detalle caso por caso en:

- AUDITORIA_CxC.md — Auditoría cruzada integral (pagos, ventas, inventario, precios, descuentos, NC, general).

- Listas_Precio_Comparativo.xlsx — Listas de precio por código, USD/VES, con y sin IVA, por fecha.

- Auditoria_Precios_OrdenesVenta.xlsx — Errores de precio por orden y producto.

- Auditoria_Entregas_vs_OrdenesVenta.xlsx — Entregas vs órdenes (pendientes de despacho).

- Auditoria_Facturas_Publicadas_vs_Cobranza.xlsx — Facturas publicadas y su estado de cobro.

- Auditoria_Anomalias_Pagos.xlsx — Duplicados, moneda, ceros y borradores de pagos.

- Enlace_Pago_Orden_Factura.xlsx — Cadena pago→orden→factura y conciliación por orden.

- Estado_Cobranza_por_Orden.xlsx — Cobrado real, saldo y antigüedad por orden.

- Estado_Cuenta_por_Cliente.xlsx — Estado de cuenta y antigüedad de cartera por cliente.